Ejendommen Willemoesgade 41 – 43

Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41- 43

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 25. juni 2003 kl. 19.30 i Frihavnskirkens lille sal.

1. Valg af dirigent og referent v/ Jens Daugaard Larsen

Jens Daugaard Larsen, Willemoesgade 41 blev valgt som dirigent. Betina Kristiansson Willemoesgade 43 blev valgt som referent.

Der var mødt 8 deltagere. Lejlighederne W 41: 2 th, 3 th, 4 th. W 43: st. th, 1, th, 1 tv, 4 tv var repræsenteret.

2. Årsberetning  v/ Formand Klavs Markvad Pedersen.

Formanden omtalte den overståede facaderenovering. Generelt blev der udtrykt tilfredshed med byggeriet.

3. Årsregnskab 2002 v/ Kasserer Bjarke Frederiksen.

Årsregnskabet for 2002 blev godtkendt ved enstemmighed.

4. Budget 2003 v/ Kasserer Bjarke Frederiksen.

Nyt budget med de sidste posteringer for byggeriet bliver sendt ud.

5. Valg til bestyrelsen.

Bestyrelsen genopstiller med medlemmerne Klavs Markvad Petersen, W 43, Niels Jørgensen W 43, Betina Kristiansson, W 43, Bjarke Frederiksen, W 41 og Jens Daugaard Larsen, W 41.  Ingen nye medlemmer blev optaget, men bestyrelsen opfordre til at opstille.

6. Valg af revisor.

Revisor genvælges

7. Facaderenovering. v/ Næstformand Niels Jørgensen

Gennemgangen af facaderenoveringen blev fortaget af Jens Daugaard Larsen da han har været den ledende part i byggeriet. Der var budgetteret med 1,3 million til projektet. Prisen uden ekstra var 1,2 million, det var altså billigere end beregnet. Dog må det medregnes, at der under byggeriet opstod uforudsete udgifter så som udskiftning af tagrender. Desuden  forløb byggeriet over en længere periode end forventet, hvilket bevirkede at udgifterne til stilladsleje blev højere end først beregnet. På baggrund heraf skete der en overskridelse af budgettet med 11- 12 %.

Bestyrelsen finder en uvildig byggesagkyndig der laver en 1 års gennemgang af renoveringen i løbet af august 2003.

Bestyrelsen er i det store hele godt tilfreds med resultatet af facaderenoveringen.

8. Hjemmeside.

Vi får løbende opdateret vores hjemmeside. Al relevant materiale omkring renoveringen, referater af møder og andet ligger på denne.

Adressen er : www. willemoesgade 41-43.dk

9. Arbejdsweekend.

Bestyrelsen indkalder til arbejdsweekend i løbet af September. Der skal males vaskekælder, repareres puds ved for - og bagtrappe samt lyskasser og males opgang. Der bliver hængt opslag op vedrørende tidspunkt og frist for tilmelding. Ved ikke fremmøde betales der en bøde på 300 kr. Vandskade i opgangen i nr. 41 skal ordnes. Der bliver indhentet et tilbud og vedligeholdelseskassen bærer udgiften.

10. indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag.

11. Eventuelt.

Bestyrelsen vil gerne have hjælp til at finde alle ejerpantebrev til hver lejlighed. Hvis nogen ligger inde med et sådan må I meget gerne kontakte en person fra bestyrelsen.

Der opfordres til at fjerne alle cykler fra cykelstativer og mellemgang, hvis ikke de bruges. De kan evt. placeres i vores cykelkælder.

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.50.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43

Betina Kristiansson